別紙

Ⅰ　事業評価総括表

（単位：円）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | 交付金事業者名又は 間接交付金事業者名 | 交付金事業に 要した費用 | 交付金充当額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 平成２８年度農道南野 山線舗装工事 | 大川村 | 5,736,960 | 4,598,000 |  |

Ⅱ　事業評価個表

| 番号 | 措 置 名 |  |  | 交 付 金 事 業 の 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 |  |  | 平成２８年度農道南野山線舗装工事 |  |  |  |  |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 |  |  |  | 大川村 |  |  |  |  |
| 交付金事業実施場所 |  | 大川村南野山 |  |  |  |  |  |  |
| 交付金事業の概要 |  | アスファルト舗装 Ｌ＝３６０．０ｍ Ｗ＝０．９～４．６ｍ Ａ＝５２３ｍ2 ｔ＝４ｃｍ |  |  |  |  |  |  |
| 総 事 業 費 |  | ５，７３６，９６０円 |  |  |  | 交付金充当額 | ４，５９８，０００円 |  |
| 交付金事業の成果目標 |  | 農道南野山線は、南野山集落（10世帯15人）と隣接する上小南川集落（8世帯14人）とを繋ぐ重要な生活道であり、産業面においても、林材の搬出や農産物の出荷用道路として重要な役割を持つ道路であるが、冬期の凍害等により舗装面の亀裂、陥没、ポットホールなどの傷みが顕著で、通行に支障をきたしており、地元からも路面の補修が最優先事項として要望されている。 そのため、当交付金を活用して路面の補修を行い、安全・安心な生活道を確保するとともに、農林業の振興に寄与することが本事業の成果目標である。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付金事業の成果指標 |  | 2,160mの舗装５年計画のうち、アスファルト舗装360mを実施し、進捗率81％（※）とする。 ※（360m（平成28年度施工予定）+1,380m（平成27年度末時点での舗装完成距離））/2,160m≒0.81 |  |  |  |  |  |  |
| 交付金事業の成果及び評価 |  | 360mの施工完了により、計画の進捗率81％が達成され、地域住民の安全・安心な生活道が確保されるとともに農林業の振興に寄与することができた。 また、本事業が当交付金により実施されていることを広報誌などを通じて地元に周知することにより、発電用施設の設置、運転に係る地元の理解促進を図ることができた。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付金事業の契約の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 契約の目的 | 契約の方法 |  |  | 契約の相手方 |  |  | 契約金額 |
|  | 舗装工事 | 指名競争入札 |  |  | 有限会社 山中建設 |  |  | ５，７３６，９６０円 |
| 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 |  |  | 無し |  |  |  |  |  |
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 |  |  | 無し |  |  |  |  |  |